A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

A TiszaSzolg 2004 Kft. (székhely: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Távhővezeték 2026. évi rekonstrukciója.

1. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

TiszaSzolg 2004 Kft

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F

Tel.: 49/544-310

Fax: 49/341-483

További információk a következő címen szerezhetők be:

TiszaSzolg 2004 Kft

Cím: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F

Kapcsolattartó:

Nagy Gábor Műszaki és Szolgáltatási vezető

Tel.: 49/544-326

Mobil: 70/383-2549

E-mail cím: gabor.nagy@tszolg.hu

Németh Ádám Távhőszolgáltatási üzemvezető

Tel.: 49/341-767

Mobil: 70/333-7773

E-mail cím: nemeth.adam@tszolg.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Távhővezeték 2026. évi rekonstrukciója.

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a kivitelezéssel érintett vezeték cserék elvégzéséhez szükséges dokumentációt (összközműves, szakági helyszínrajzok) az ajánlattételi szándék bejelentését követően, az ajánlattevő által megjelölt e-mail címre történő elektronikus megküldéssel bocsátja rendelkezésre.

Helyszíni bejárás időpontja: 2026. június 2. 10 óra

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés „Távhővezeték 2026. évi rekonstrukciója” tárgyában.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés időtartama: 2026. június 29. – 2026. augusztus 12.

Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

A csővezeték csere az alábbi időtartamban teljesítendő: 2026. július 13. - 2026. július 16.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka utca.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követően, a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt határidejű adótartozása vagy elmaradt adókötelezettsége van,

- aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben (egyéni vállalkozók nyilvántartásában, ügyvédi jegyzékben),

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre

- akivel szemben végrehajtás elrendelésére került sor,

- képviselőjének vagy tagjának a TiszaSzolg 2004 Kft-vel szemben számlatartozása áll fent,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2026. június hó 9. nap 10 óra.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

Titkárság

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 15 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- „Távhővezeték 2026. évi rekonstrukciója”

,, Az ajánlattételi határidő előtt (2026. június hó 9. nap 10 óra) nem bontható fel!”

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra, Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F

I. emeleti tárgyaló

Dátum: 2026. június hó 9. nap 11 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2026. június hó 10. nap

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

13. Szerződéskötés időpontja:

2026. június hó 12. nap

14. Műszaki tartalom:

Gerincvezeték csere DN 300 méretben, 120 méter nyomvonalon.

Teleki Blanka úttal párhuzamos gerincvezeték

A-IV-10/m jelű aknájától, A-IV-10 jelű aknáig 50 méter nyomvonalon

A-IV-10 jelű aknájától, A-V-9/m jelű aknáig 70 méter nyomvonalon

A-IV-10/m, A-IV-10, A-V-9/m jelű aknák szerelvényeinek cseréje.

A nyertes ajánlattevő feladatai:

- Közterület bontási engedély megkérése, közműegyeztetések szolgáltatókkal.

- Szakfelügyelet megkérése az érintett szolgáltatóktól.

- Meglévő nyomvonalon feltárási munkák elvégzése (zöldterület, szilárd burkolat), szükség szerint fa kivágása. Csőcsatorna fedlapok felszedése, deponálása.

- Az előre szigetelt acélcsövek rakodása/helyszínre szállítása Ajánlatkérő telephelyéről.

- Vezetékszakasz bontása, kibontott csövek szigeteléséből keletkező hulladék elszállítása, a kibontott csövek a TiszaSzolg 2004 Kft. raktárába szállítása, csőcsatorna takarítása.

- Az új előszigetelt csővezeték szerelési munkái, hegesztése, nyomáspróbája, szerelvények telepítése.

- Hegesztéshez szükséges segédanyagok/szerszámok/áramellátás biztosítása

- Az új előszigetelt csővezetékek kiépítése illetve az aknák belső gépészeti szerelvényeinek cseréje (ürítő, légtelenítő, leágazó vezetékek).

- Nyomáspróba elvégzése.

- Munkavédelem biztosítása.

- Csőcsatorna fedlapok visszahelyezése, sérült fedlapok cseréje.

- A szükséges földmunka elvégzése csőcsatorna nyomvonalán tömörítéssel.

- Szilárd burkolat helyreállítása, betonozás, aszfaltozás.

- Zöld területen humusz ágy készítése, füvesítés elvégzése.

15. Különleges előírások:

Ajánlatkérő a kivitelezési munkához szükséges előre szigetelt acélcsöveket, zsugorkarmantyúkat és az aknákban cserélendő szerelvényeket biztosítja, Ajánlattevő a kivitelezési munka során kizárólag ezeket építheti be!

Ajánlatkérő a hegesztett kötések utószigetelését nyomáspróba után elvégzi!

Feltárási munkák során figyelembe kell venni, hogy a vezeték nyomvonalán védőcsatornában vagy a védőcsatorna fölött DN50-es műanyag KPE cső van elhelyezve, amelyben optikai hálózat kábelei futnak. Ajánlattevő a feltárási munkákat teljes körültekintés mellett köteles elvégezni.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a feltárás során a KPE csövekben vagy az optikai hálózat kábeleiben kár okoz, köteles azt saját költségén helyreállítani.

Tervezett szolgáltatás kiesés:

2026. július 13-16. 4 nap

Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért!

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárás megindításától visszafelé számított megelőző három évben nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 25.000.000,- Ft+Áfa értékű, az ajánlatkérés tárgya (távhővezeték csere) szerinti referenciával. Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Ajánlattevő tevékenységét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján látja el, illetve a Korm. rendelet előírásai szerint végzi el. A szükséges hatósági engedélyek megkéréséről, illetve beszerzéséről Ajánlattevő gondoskodik.

A közterület-bontási, -igénybevételi és -helyreállítási engedéllyel összefüggő előzetes tájékoztatások Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalától történő megkérése Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőt késedelmes, illetve hibás teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Ajánlattevő köteles biztosítani Ajánlatkérőt, illetve köteles helytállni Ajánlatkérő helyett minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személyeknek okozott sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek, amennyiben a kár Ajánlattevő tevékenységével összefüggésben keletkezett.

A feltárási munkálatok végzése – szilárd burkolat bontásától eltekintve – kézi erővel történik a dokumentációban nem jelölt (Ajánlatkérő által nem ismert) vagy eltérő nyomvonalon megvalósult optikai hálózati vezetékek szakadásának megelőzése érdekében. Ezen előírás be nem tartásával összefüggésben bekövetkező szakadások teljes körű helyreállítása a nyertes Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőt az elvégzett munka vonatkozásában 24 hónapos teljes körű jótállási kötelezettség terheli. A szavatossági igényérvényesítési határidőre az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet mellékletének II/6. pontja irányadó.

Ajánlattevőt a kivitelezés során építési napló vezetési kötelezettség terheli.

16. Hiánypótlás és helyszíni megtekintés lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során – az Ajánlattevők tájékoztatása mellett – hiánypótlást rendelhet el annak érdekében, hogy Ajánlattevő ajánlata a jelen ajánlatkérésben, illetve rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltakkal összhangban álljon.

17.    Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2026. június. 4. napja

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal összefüggésben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, melyet az Ajánlatkérő kapcsolattartójának elektronikus elérhetőségére kell megküldeni. Ajánlatkérő kapcsolattartója a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb 2026. június hó 5 napján 12:00 óráig küldi meg az Ajánlattevő tájékoztatás kérésére irányuló elektronikus levelében megjelölt e-mail címére.

18. Egyéb információk:

18.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára, elektronikus kapcsolattartási adatai és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

18.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A …… (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, adófizetési és bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, tudomásul veszi, hogy azt az önkormányzati adóhatóság lefoglalhatja, illetve hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

18.3. Ajánlattevőnek árajánlatát az ajánlatkérés mellékletét képező felolvasólap kitöltésével, fix összegű átalányárként kell megadni, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költséget és mindennemű egyéb kiadást.

18.4. Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

18.5. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

18.6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálása során, az érvényes ajánlatot benyújtó vállalkozókkal tárgyalást kezdeményezzen. A tárgyalások célja, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

18.7. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az eljárás eredményéről készült tájékoztatás Tiszaújváros Város Önkormányzatának honlapján (www.tiszaujvaros.hu) kerül közzétételre.

18.8. Az ajánlatkérés 7. g), h), k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok fennállását az Ajánlatkérő az állami adóhatóság nyilvántartásából történő közvetlen lekérdezéssel, illetve elektronikus adatbázisokba történő betekintéssel ellenőrzi.

18.9 Az ajánlatkérés 7. o) pontjában foglaltak fennállását Ajánlatkérő egy évre visszamenőleg ellenőrzi.

Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2026. május 26.

Tisztelettel:

_________________

Kósa-Tóth Zoltán

ügyvezető

Mellékletek:

- Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

- Felolvasólap

1. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá

nem tartozásról

Alulírott ……………………….. mint a ……………………………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt határidejű adótartozása vagy más adókötelezettsége van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben (egyéni vállalkozók nyilvántartásában, ügyvédi jegyzékben),

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

- akivel szemben végrehajtás elrendelésére került sor,

- képviselőjének vagy tagjának a TiszaSzolg 2004 Kft-vel szemben számlatartozása áll fent,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt:……………., 20……………..

_________________________

Cégszerű aláírás

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

……….számú ………………………………. szerződéshez

Alulírott ……………………………..…..,

a ……………………………………………………………... (szerződő fél neve, címe, adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormányzata

- adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),

- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.),

- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.),

- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)

- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 20………………………

………………….

szerződő fél képviselője

3. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

| Az ajánlattevő |  |
| --- | --- |
| - neve: |  |
| - székhelye: |  |
| - képviselője: |  |
| - adószáma: |  |
| - cégjegyzékszáma: |  |

| A megajánlott ár | Ft + ÁFA |
| --- | --- |

………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírása

| Az ajánlattevő kapcsolattartójának |  |
| --- | --- |
| - neve, beosztása: |  |
| - telefonos elérhetősége: |  |
| - elektronikus elérhetősége: |  |

Ajánlattevő kapcsolattartójaként a fenti adataimnak a TiszaSzolg 2004 Kft. általi kezeléséhez a felolvasólap kitöltésével és aláírásával a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet alapján hozzájárulok.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van a hozzájárulásom bármely időpontjában történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt benyújtani.

A személyes adatok megadására nem vagyok köteles, azonban az adatszolgáltatás hiánya a pályázat kiírójával való kapcsolattartást megnehezítheti.

………………………………

ajánlattevő kapcsolattartójának aláírása

Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni

Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.